**Estimated Constructive Model**

* Project type: Organic
* Coefficient<Effort Factor>: 2.4
* SLOC=20000 Lines
* PM= 2.4\*20^1.05 = 55.756
* DM= (2.5\*55.756^0.38) = 11.522 = 12 Month’s = 2112 Hours
* ST= PM/DM = 55.756/12 = 4.64 = 5 People